 VESPER
Skyscrapers

Informe iteración 1

Fecha entrega: 2-11-2016

Nerea Castellanos Rodríguez
Catherine Castrillo González
Sandra Fraile Infante
Stoycho Ivanov Atanasov
Julia Martínez Valera
Gaspar Rodríguez Valero

En esta iteración hemos hecho las siguientes actividades del hito 1:

Proyectos Multimedia:

Registro de tiempos y % de realización de tareas en Project:
TAREA	TIEMPO	% Realizado
Documento de diseño de mecánicas de lo NPCs	1h 30 min	50,00%
Documento de diseño de tomas de decisión.	8h	70,00%
Cartel del juego	5h 30 min	45,00%
Diseño e implementación de la arquitectura basada en componentes.	6 h 30 min
Registrar tiempos y % de realización	30 min
Comparar Planificación prevista y real en Proyect Hito 1.
Detallar plan iteraciones mes de Noviembre.
Informe de iteración e informe resumen del hito 1

Detallar plan de iteraciones del mes de diciembre. Creación de subtareas y precedencias en Project: Para esta tarea hemos asignado en Project las iteraciones 1, 2 y 3 del mes de noviembre correspondientes al hito 1 y la creación de las subtareas y precedencias.

Detallar plan de iteraciones del mes de diciembre. Asignar recursos a las tareas en Project: Para esta tarea hemos asignado recursos a las tareas de las iteraciones 1, 2 y 3 en Project.
Videojuegos 1
Documento de diseño de mecánicas de lo NPCs
Documento de diseño de tomas de decisión.
Postproducción
Cartel del juego

Videojuegos 2
Diseño e implementación de la arquitectura basada en componentes.

Comparar la planificación prevista y real en Project Hito 1:
Falta esquemas sobre las mecánicas.

Videojuegos 1:

Entregar el documento de diseño de mecánicas de los NPCs:
Hemos definido detalladamente las mecánicas de los NPCs, agrupando toda la información sobre las mecánicas en este documento. Hemos añadido unos bocetos visuales como ayuda para los aspectos físicos de las mecánicas y personajes.
Falta: Realizar bocetos (esquemas) de las mecánicas desde el punto de vista del programador.
Entregar documento de diseño de sistemas de toma de decisión: Hemos definido las variables que se tomaran en cuenta y como se diferencian unas de otras, están establecidos los diferentes estados de la máquina, como cambia entre estos y como se calculan sus posibles decisiones.
Falta: Definir y dibujar cada árbol de decisión de cada estado

Videojuegos 2:

Diseñar e implementar la arquitectura basada en componentes (diagrama de clases e implementación): Para el desarrollo de esta tarea hemos dividido el trabajo en las diferentes subtareas: instalación de Irrlicht, aprendizaje de Xcode, instalación de Box2D, diseño inicial de diagrama de componentes y compilación multiplataforma.